Załącznik Nr 4  do   Zarządzenia Nr  _____

Wójta  Gminy  Inowrocław

z dnia  17  marca 2008 roku

| Dział | Rozdział | § | #### Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość szacunkowa | Plan finansowy | Poniesione | % realizacji | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Kredyty i pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 |  |  | # Rolnictwo i łowiectwo | 7.400.000 | 3.925.062 | 1.719.118,53 | 43,80 | 1.318.279,58 | 400.838,95 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7.400.000 | 3.925.062 | 1.719.118,53 | 43,80 | 1.318.279,58 | 400.838,95 |
|  |  | 6050 | Kanalizacja ściekowa wraz z dokumentacją | 7.400.000 | 3.925.062 | 1.719.118,53 | 43,80 | 1.318.279,58 | 400.838,95 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 7.356.216 | 1.431.216 | 1.049.804,19 | 73,35 |  |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 400.000 | 400.000 | 17.977,99 | 4,49 |  |  |
|  |  | 6050 | Tupadły chodnik w kierunku Kruszwicy-dokumentacja | 400.000 | 400.000 | 17.977,99 | 4,49 |  |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6.956.216 | 1.031.216 | 1.031.826,20 | 100,06 |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa drogi od Jacewa w kierunku Barczewa I etap do p. Jakubowskiej o dł.400mb | 350.000 | 17.500 | 17.500,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Budowa drogi Balin,Jacewo,Komaszyce(od drogi krajowej Nr 15 do drogi wojewódzkiej Nr 252 ) – dokumentacja i I etap 1.150 mb | 6.606.216 | 1.013.716 | 1.014.326,20 | 100,06 |  |  |
| 801 |  |  | Oświata i Wychowanie | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |  |  |
|  | 80101 |  | Szkoły Podstawowe | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa sali gimnastycznej w Jaksicach wraz z dokumentacją | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ### RAZEM | 16.256.216 | 6.856.278 | 2.768.922,72 | 40,39 | 1.318.279,58 | 400.838,95 |

Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński