Załącznik Nr 4a do Zarządzenia ____

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17  marca 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Plan finansowy | Poniesione nakłady | % realizacji | Źródła finansownia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 124.996 | 64.996 | 56.977,52 | 87,66 | 56.977,52 |
|  |  | 01009 |  | Spółki wodne | 79.996 | 39.996 | 31.994,75 | 79,99 | 31.994,75 |
|  |  |  | 6050 | Wykonanie pomiarów sytuacyjno wysokość.i dokumentacji oraz operatu wodno prawn.orurowania rowu w m. Jacewo | 79.996 | 39.996 | 31.994,75 | 79,99 | 31.994,75 |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 45.000 | 25.000 | 24.982,77 | 99,93 | 24.982,77 |
|  |  |  | 6050 | Rekultywacja stawu Gnojno II etap | 45.000 | 25.000 | 24.982,77 | 99,93 | 24.982,77 |
|  | 600 |  |  | Transport i łączność | 4.290.500 | 3.123.579 | 2.648.932,18 | 82,75 | 2.648.932,18 |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1.492.500 | 650.179 | 636.524,97 | 97,90 | 636.524,97 |
|  |  |  | 6620 | Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w m. Kłopot w kierunku Inowrocławia II etap | 1.100.000 | 300.000 | 287.788,39 | 95,93 | 287.788,39 |
|  |  |  |  | Budowa chodnika w Jaksicach ul. Szkolna | 100.000 | 100.000 | 98.558,16 | 98,56 | 98.558,16 |
|  |  |  | 6050 | Budowa chodnika w Żalinowie od Gimnazjum do przystanku | 25.000 | 15.984 | 15.983,60 | 100,00 | 15.983,60 |
|  |  |  |  | Budowa chodnika długości około 150 mb w m.Witowy | 112.300 | 112.300 | 112.436,18 | 100,00 | 112.436,18 |
|  |  |  |  | Budowa chodnika między szkołami w Pławinie | 155.200 | 121.895 | 121.758,64 | 99,89 | 121.758,64 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3.101.000 | 2.473.400 | 2.012.407,21 | 78,89 | 2.012.407,21 |
|  |  |  | 6050 | Dulsk pieszojezdnia od drogi powiatowej do końca bloków | 333.000 | 333.000 | 236.462,91 | 71,01 | 236.462,91 |
|  |  |  |  | Budowa drogi w Górze od p. Adama Bolińskiego do p. Ryszarda Polińskiego o długości około 1.400 mb | 1.000.000 | 450.000 | 447.521,82 | 99,45 | 447.521,82 |
|  |  |  |  | Aktualizacja dokumentacji i budowa drogi „Żernickiej” w Tupadłach | 648.000 | 648.000 | 566.758,59 | 87,46 | 566.758,59 |
|  |  |  |  | Dokumentacja i budowa drogi ul. Łączna w Jaksicach | 520.000 | 520.000 | 430.734,17 | 82,83 | 430.734,17 |
|  |  |  |  | Dokumentacja chodnika w Turzanach od pierwszego zabudowania do przystanku autobusowego | 20.000 | 20.000 | 12.810,00 | 64,05 | 12.810,00 |
|  |  |  |  |  | -2- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacja i budowa chodnika w Balczewie 600 mb | 310.000 | 310.000 | 239.284,72 | 77,19 | 239.284,72 |
|  |  |  |  | Komaszyce - Latkowo wersja rozszerzona o śr.unijne | 150.000 | 150.000 | 36.525,00 | 24,35 | 36.525,00 |
|  |  |  |  | Orłowo-Gnojno dokumentacja | 20.000 | 24.400 | 24.400,00 | 100,00 | 24.400,00 |
|  |  |  |  | Budowa drogi w Sławęcinku do drogi powiatowej w kierunku Sójkowa | 100.000 | 18.000 | 17.910,00 | 99,50 | 17.910,00 |
|  | 750 |  |  | Administracja Publiczna | 215.000 | 55.000 | 54.202,53 | 98,55 | 54.202,53 |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin | 215.000 | 55.000 | 54.202,53 | 98,55 | 54.202,53 |
|  |  |  | 6050 | Remont dachu na budynku UG | 175.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
|  |  |  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 40.000 | 40.000 | 39.202,53 | 98,01 | 39.202,53 |
|  | 801 |  |  | Oświata i Wychowanie | 40.000 | 40.000 | 976,00 | 2,44 | 976,00 |
|  |  | 80101 |  | Szkoły Podstawowe | 40.000 | 40.000 | 976,00 | 2,44 | 976,00 |
|  |  |  | 6050 | Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Jaksicach | 20.000 | 20.000 | 976,00 | 2,44 | 976,00 |
|  |  |  |  | Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Górze | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 900 |  |  | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 531.410 | 487.097 | 372.371,50 | 76,45 | 372.371,50 |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic , placów i dróg | 236.000 | 191.687 | 174.961,50 | 91,27 | 174.961,50 |
|  |  |  | 6050 | Oświetlenie | 70.000 | 70.000 | 55.245,00 | 78,92 | 55.245,00 |
|  |  |  |  | Oświetlenie Jacewo | 150.000 | 105.687 | 105.686,50 | 100 | 105.686,50 |
|  |  |  |  | Oświetlenie Gnojno | 16.000 | 16.000 | 14.030,00 | 87,69 | 14.030,00 |
|  |  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 145.410 | 145.410 | 145.410,00 | 100,00 | 145.410,00 |
|  |  |  | 6210 | Wodociąg Latkowo, | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  | Wodociąg Kłopot | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
|  |  |  |  | Wodociąg Balczewo | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  | zakup maszyn i urządzeń oraz wyposażenia zakładu w tym: - pompy głębinowej do studni w Tupadłach - dokończenie budowy studni w Tupadłach - zakup samochodu dostawczego - zakup pompy odwodnieniowej | 85.410 | 85.410 | 85.410,00 | 100,00 | 85.410,00 |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 150.000 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 52.000 |
|  |  |  | 6050 | Zakup trzech działek Orłowo,Tupadły | 150.000 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 52.000 |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 275.000 | 275.000 | 264.977,15 | 96,35 | 264.977,15 |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 275.000 | 275.000 | 264.977,15 | 96,35 | 264.977,15 |
|  |  |  | 6050 | Budowa świetlicy w m. Czyste | 275.000 | 275.000 | 264.977,15 | 96,35 | 264.977,15 |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.779.906 | 4.045.672 | 3.398.436,88 | 84,00 | 3.398.436,88 |

Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński