Gmina Inowrocław

Z A T W I E R D Z A M                                                 	 dnia 24.11.2008r

........................................

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

( SIWZ )

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i  deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat

Przetarg opublikowano :

- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 328151 – 2008 z dnia 24.11.2008r

- Na stronie internetowej Gminy Inowrocław : www.inowroclaw.ug.gov.pl  w dniu 24.11.2008r

- Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 24.11.2008r

Opracował :

Ryszard Dąbrowski

Inowrocław – 2008r

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Inowrocław

reprezentowana przez

p. Lecha Skarbińskiego  – Wójta Gminy

Adres Urzędu Gminy :

ul. Królowej Jadwigi 43

88 – 100 Inowrocław

tel.( 052 ) 357 02 51,    fax ( 052 ) 354 04 90

www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

województwo kujawsko-pomorskie,

powiat inowrocławski

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Leszek Lewandowski

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer jw. Każda ze stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faxem.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do składania ofert i otrzymali SIWZ.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami w Dz. U. z 2008r Nr 171 poz. 1058 ), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 „ustawy” jw.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami w Dz. U. z 2008r Nr 171 poz. 1058 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r Nr 156 poz. 1118  z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r Nr 129 poz. 902 ze zmianami ).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, póz.2019 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm. ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 179 poz. 1486).

- Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

1. Przedmiot zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV :

45220000-5, 45231100-6, 45232423-3, 45232452-5, 66110000-4

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz usługa w zakresie pośrednictwa finansowego.

1.1   Zakres prac projektowych i robot budowlanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej i systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowrocław, z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego miasta Inowrocław i dalej skierowanie ścieków na miejską oczyszczalnię ścieków.

Zakres zadania obejmuje :

- wykonanie projektu budowlanego dla całego zadania,

- uzyskanie pozwolenia na budowę dla całego zakresu zamówienia objętego projektem budowlanym,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w pkt. 1.3,

- uzyskanie wymaganych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla robót objętych projektami wykonawczymi, a w tym budowę systemu kanalizacji sanitarnej, wykonanie rozruchu przepompowni ścieków i kompletu prac związanych z zebraniem ścieków i ich przesyłanie do istniejącej kanalizacji na terenie miasta Inowrocław.

Zakres projektowania i budowy w zakresie kanalizacji sanitarnej obejmuje m.in.: kanały grawitacyjne ze studniami rewizyjnymi i połączeniowymi, tłocznie ścieków, przepompownie przydomowe ścieków, przewody tłoczne, przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe, przyłącza wodociągowe do terenów tłoczni ścieków, ogrodzenie tłoczni ścieków, drogi dojazdowe do terenów tłoczni i zagospodarowanie terenu, doprowadzenie energii elektrycznej do tłoczni, sterowanie pracą obiektów, przesył informacji o stanach awaryjnych do jednostki centralnej.

Zakres projektowania i budowy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami i separatorami wód deszczowych i wylotem do rowu melioracyjnego, będącego odbiornikiem podczyszczonych wód deszczowych.

1.2 Wykonanie Projektu Budowlanego ( PB ) dla całego zadania.

Zakres rzeczowy PB obejmuje :

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Jacewo w zakresie :

- od ul. Rogowa w m. Inowrocław do m. Komaszyce ( poza obszarem planowanej obwodnicy miasta Inowrocławia ), wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 252, do drogi gminnej Nr 150526,

- od drogi Nr 252 wzdłuż drogi Nr 277 do dz. 173.11 i dalej od ul. Jacewskiej i ul. Bursztynowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2545 prowadzącej do m. Modliborzyce do dz. 90 ( skrzyżowanie z drogą Dalkowo – Turzany ),

- od drogi Nr 2545 do dz. 74.1 i dalej do dz. 73.15,

- od dz. 74.1 dalej do dz. 81,

- od drogi Nr 2545 ( dz. 170.18 ) do dz. 173.12 i dz. 173.10,

- od drogi Nr 2545 ( dz. 67.1 ) do dz. 62.

- wykonanie kanalizacji deszczowej z separatorem i piaskownikiem w zakresie :

- od młyna wzdłuż drogi Nr 252 z odprowadzeniem wód do rowu (dz. 166 ),

- od ul. Bursztynowej w m. Inowrocław wzdłuż drogi Nr 252 do rowu ( dz. 251).

- Wykonawca powinien wykonać do projektu budowlanego :

  - bilans ścieków z miejscowości Marulewy, Trzaski, Komaszyce, Pławinek, Dziennice. Balczewo, Marcinkowo, Olszewice, Turzany, Jaronty,

  - dokonać doboru przepompowni uwzględniając ilości ścieków obliczonych jw.

  - uzgodnienia z właścicielami posesji, zarządcami dróg,

  - projekt tymczasowej organizacji ruchu.

- Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca opracuje materiały do wniosku i w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek powinien zawierać aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesionymi trasami i lokalizacją projektowanych obiektów budowlanych oraz mapy obrębowe (lub nr działek i nr obrębów), warunki techniczne gestora uzbrojenia oraz inne materiały wyszczególnione we druku wniosku.

Mapy do celów projektowych zabezpieczy Zamawiający.

1.3 Wykonanie projektów wykonawczych ( PW ) dla części robót objętych PB wraz z ich wykonaniem.

Zakres rzeczowy PW i wykonania robót budowlanych obejmuje :

- wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie określonym w pkt. 1.2 ppkt. 2,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do każdej posesji   ( studnia D=400 mm zainstalowana za granicą działki ), pompowniami zbiorowymi i ewentualnie domowymi w zakresie :

- włączenie od ul. Rogowa w m. Inowrocław dalej wzdłuż drogi Nr 252 do młyna i dz. 238 i 267.1,

- od drogi nr 252 do dz. 234.3,

- od drogi Nr 252 do dz. 162.6,

- od drogi nr 252 do dz. 174.1 i 173.11

- Szacunkowy zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę głównych przepompowni ścieków na trasie przebiegu projektowanych kanałów sanitarnych w ilości ok. 3 szt.,

- budowę przydomowych przepompowni ścieków o łącznej ilości ok. 12 szt.,

- budowę kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej  0,15m,  0,20m,  0,25m o łącznej dł. ok. 2,8 km,

- budowę grawitacyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej  0,15m o łącznej dł. ok. 1,2 km,

- budowę tłocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej  50mm o łącznej dł. ok. 1,2 km,

- budowę rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej  0,15mm, 0,10 mm o łącznej dł. ok. 1,3 km,

- budowę kanałów deszczowych  0,30 m, 0,20m, 0,15m o łącznej długości ok. 0,9 km,

- budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych, składających się z osadnika, separatora oraz wylotu do rowu w ilości dwie sztuki.

- zapewnienie organizacji ruchu drogowego w czasie zajęcia pasa drogi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w Programie Funkcjonalno – Użytkowym ( PF-U )

1.4  Usługa pośrednictwa finansowego.

Usługa pośrednictwa finansowego polega na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT. Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że :

  - wykup wierzytelności będzie dokonany wyłącznie przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ze zmianami ) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odbioru wykonanych części robót i złożenia u Zamawiającego faktury za wykonane części robót,

  - ostateczne rozliczenie i ostateczny wykup wierzytelności nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz robót, odbiorze ich bez usterek i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie,

  - spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych,

  - odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę banku podaną w ofercie wykonawcy,

  - karencja w spłacie rat kapitałowych obejmie okres projektowania i realizacji robót budowlanych,

  - okres karencji rozpoczyna się od daty zawarcia umowy,

  - rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie okresu karencji,

  - zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank,

  - w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych,

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

1.5 Wykonanie robót budowlanych.

- Roboty budowlane należy zaprojektować i wykonać zgodnie z PF-U oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą.

- Wykonywanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór robót dokonany zostanie bez usterek i wydana zostanie decyzja pozwolenia na użytkowanie.

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach – cyt. :

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r )

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

1.6 Podwykonawcy.

Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.

2. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w PF-U oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót ( świadectwo przejściowe ).

- Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań :

- pierwsza faktura o wartości nie większej niż 50 % ceny za wykonanie prac projektowych podanej w ofercie, może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej,

- druga faktura za prace projektowe może być wystawiona po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę,

- faktury za poszczególne części wykonania robót budowlanych mogą być wystawiane wyłącznie za wykonaną część ( element ) możliwą do odbioru,

- suma wartości poszczególnych części i faktur ( a – c ) nie może przekroczyć 90 % całkowitej wartości oferty,

- faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych nie mogą być wystawiane częściej niż jedna faktura na miesiąc,

- ostatnia faktura ( odbiór ) ostatecznego zakończenia i odbioru robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10 % całkowitej wartości oferty,

- Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. prace projektowe wraz z decyzją pozwolenia  na budowę i roboty budowlane będzie odebrany bez usterek i spełniał będzie warunki jego przeznaczenia oraz zostanie wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.

- Postawą ustalenia wynagrodzenia ( ceny brutto oferty ) będzie tabela elementów scalonych opracowana na podstawie PF-U,  wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.

- Zamawiający przewiduje rozliczenia i spłaty wykonanych robót w następujący sposób :

- fakturowania wykonawca może dokonywać po zakończeniu prac projektowych oraz części robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym wg wytycznych określonych w pkt. 2 i 3,

- ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości zaprojektowanych i przewidzianych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, spełniać będzie warunki jego przeznaczenia oraz zostanie wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.

- protokół wykonania części robót ( świadectwo przejściowe ) podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

- w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych,

- przewiduje się karencję w spłacie kapitału przez okres projektowania i wykonywania robót,

- spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych, z uwzględnieniem okresu karencji,

- rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie okresu karencji,

- odsetki pobierane przez Bank będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę banku podaną w ofercie wykonawcy,

- w przypadku opóźnienia w zapłacie, w pierwszej kolejności na poczet spłaty zaliczane będą należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego, a następnie zaległe i bieżąca rata kapitału,

- Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty części lub całej kwoty zadłużenia przed terminem ostatecznej spłaty, a odsetki będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty,

- skrócenie spłaty zobowiązania nie spowoduje naliczania dodatkowych opłat lub prowizji przez Bank,

- oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki, obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M z 20 – go dnia ostatniego miesiąca każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do wyznaczenia ceny nabycia wierzytelności począwszy od 25-go dnia tego miesiąca, powiększoną o stałą marżę = .... % w skali roku,

  - jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin spłaty ulegnie przesunięciu na następny dzień roboczy.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności przez Bank finansujący wykonawcę. Zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty :

- Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty,

- spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na warunkach określonych w ofercie wykonawcy,

- wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Bank finansujący wykonawcę, bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące,

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zadania :

  - Wykonanie PB – do 30.04.2009r,

  - Wykonanie PW i wykonanie robót etapami :

        - etap I ( pkt. 1.3 ppkt. 1 oraz ppkt.2 lit. a,b) – zakres obejmujący kanalizację wzdłuż drogi  Nr 252 – w terminie do 30.06.2009r,

        - etap II (pkt. 1.3 ppkt. 2 lit. c,d)  – w terminie do 30.09.2009r

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.

1. Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”

2. Oświadczenia o :

- udzieleniu 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty,

- uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót,

- sporządzeniu dokumentacji powykonawczej,

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej

- zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale III pkt. 2,

- o sporządzeniu  „Książki Obiektu Budowlanego” zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ),

- dokonaniu wizji lokalnej w terenie w dniu .............. .

3. Kopia dowodu wniesienia wadium.

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany wg wytycznych określonych w rozdz. III pkt. 2.6,

5. Harmonogram spłaty wykonanych robót ( patrz powyżej pkt. 4 ) opracowany wg  zasad określonych w pkt. 1.2, 1.3 i 2 rozdz. III SIWZ dla WIBOR 1M z dnia 11.12.2008r.

6. Tabela elementów scalonych opracowana na podstawie PF-U + prace projektowe.

7. Wykaz części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

9. Dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa pomiędzy Bankiem, a wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie wierzytelności przez ten Bank. Dokument powyższy o wykup wierzytelności nie może mieć charakteru intencyjnego. Dokument ten musi jednoznacznie wskazywać na zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem.

10. Dokument gwarancyjny.

11. Wzory podpisów osoby ( lub osób ) uprawnionej do składania oświadczeń woli lub innych dokumentów :

- podpis skrócony tzw. Parafa ze wskazaniem osoby, której jest własnością,

- podpis czytelny : imię i nazwisko lub tylko nazwisko.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy Pzp ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ).

  - Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

  - Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.

  - Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) prac projektowych i robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace projektowe i roboty zostały wykonane należycie.

  - Rachunek zysków, strat i zobowiązań za lata obrotowe 2006 i 2007 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania - za lata obrotowe 2006r i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami w Dz.U. z 2008r Nr 188 poz. 1155).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

VI. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 60.000 złotych

słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

- Bank: ……………………………………………………

- Nr rachunku : ………………………………………….

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej –  projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej – Jacewo ”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia :

      - nazwa i adres Zamawiającego,

      - oznaczenie numeru postępowania,

      - określenie przedmiotu zamówienia,

      - nazwę i adres wykonawcy,

- w przypadku jeżeli ofertę składa kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z treści gwarancji musi wynikać :

            - wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

            - że gwarant zapłaci wymienioną kwotę w przypadku, jeżeli którykolwiek z wykonawców odmówi podpisania umowy, nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

            - termin ważności.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 17.12.2008r do godz. 10.00.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia,

- należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

VII. Termin związanie ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc dzień składania ofert, jako dzień pierwszy.

VIII. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat” nie otwierać przed 17.12.2008r godz. 10.15 Adres składającego ofertę

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną,

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę i kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”  powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę uprawnioną,

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,

    - Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu    składania ofert.

    - Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

    - Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 17.12.2008r do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Inowrocław.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2008r o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę wynikającą z uchwały Rady Gminy, jaką Rada uchwaliła na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia. Cena oferty wynikać będzie z PF-U, postanowień niniejszej SIWZ i wniosków z dokonanej wizji lokalnej.

            - Cena oferty musi zawierać koszty odsetek za okres karencji i okres spłaty, koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty składowania materiałów, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty opracowania dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń.

            - Ceną oferty jest kwota, na którą składają się :

- cena wykonania prac projektowych i robót budowlanych ( kwota netto i podatek VAT ),

- odsetki w okresie karencji liczone za prace projektowe i wykonanie robót ( od kolejnych faktur ),

- odsetki od kapitału ( wszystkie faktury przejściowe i faktura końcowego rozliczenia ) liczone za okres spłaty po upływie okresu karencji do pełnych 10 lat,

- odsetki ( tylko na potrzeby oceny ofert ) należy liczyć miesięcznie dla WIBOR 1M z dnia 11.12.2008r

            - Koszty zajęcia pasa drogowego stanowią ciężar wykonawcy.

            - Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

            - Cena ofertowa obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

- demontaż i naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna cena. Jeżeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe.

8. Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego, przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia        – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania prac projektowych i robót budowlanych oraz odsetki liczone przez Bank dokonujący wykupu wierzytelności ze spłatą przez okres 10 lat z uwzględnieniem okresu karencji wg. WIBOR 1M z dnia 11.12.2008r

Oferta – z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe :

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie,

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę, jeżeli w wyniku obliczenia kwoty podatku VAT, przy poprawnie przyjętej stawce podatku, błąd nie przekracza 1 zł,

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia ( nie dotyczy błędnie przyjętej stawki podatku VAT ),

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe,

- jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.

2.1 Zawiadomienie.

      - Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanych poprawkach omyłek w obliczeniu ceny.

      - Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

      - Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

3. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców faxem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone :

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

  - na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia :

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

- że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie,

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w pkt. 2) nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie,

- termin ważności gwarancji.

- Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robót.

## XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,

## W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zakończeniu i odbiorze bez wad oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

## Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy teren robót.

## Wykonawca dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia

9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,  z zastrzeżeniem protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego,  a także  zawierać  żądanie, zwięzłe  przytoczenie zarzutów oraz okoliczności  faktycznych  i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 5.150.000 euro, wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia odwołania do Prezesa UZP w zakresie określonym w art. 184 ust. 1a ustawy Pzp.

XVI. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 Pzp

nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp

nr 4 – wykaz wykonanych usług

nr 5 – personel wykonawcy

nr 6 – wzór umowy,

nr 7 – dokument gwarancyjny

nr 8 – Program Funkcjonalno - Użytkowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i  deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat

Tryb postępowania : przetarg ograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Inowrocław

reprezentowana przez

p. Lecha Skarbińskiego  – Wójta Gminy

Adres Urzędu Gminy :

ul. Królowej Jadwigi 43

88 – 100 Inowrocław

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

| Nazwa zamówienia | Kwota netto | Podatek VAT | Wielkość odsetek (za okres karencji i spłaty kapitału) | CENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie prac projektowych |  |  |  |  |
| Wykonanie robót budowlanych wg PW |  |  |  |  |

4. Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

5. Wielkość marży doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M : ……… %

6. Oświadczenia wykonawcy :

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do : …….........………........

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres : ................ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................………………………

…………………………………………………………………………………………...................……

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................………………………

…………………………………………………………………………………………...................……

……………………………………………………………………………………………………………

7. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………

# 8. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………………

9. Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………

10. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami w Dz. U. z 2008r Nr 171 poz. 1058 )

..........................., dnia ..................2008 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

....................................

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami w Dz. U. z 2008r Nr 171 poz. 1058)

..........................., dnia ..................2008r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

pieczęć wykonawcy

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres usług projektowych | Wartość usług | Czas realizacji | Informacje dodatkowe / zaawansowane rzeczowe inwestycji - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2008 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

pieczęć wykonawcy

# PERSONEL   WYKONAWCY

Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana rola w realizacji zamówienia | Opis kwalifikacji i doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

..........................., dnia ..................2008r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2008r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Inowrocław  z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Królowej Jadwigi 43 w Inowrocławiu - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez :

p. Lecha Skarbińskiego – Wójta Gminy Inowrocław

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. …………………………………

NIP  ……………………………………………..

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

NIP: ________ - ________ - _________

reprezentowane przez :

p. .................

p. ......................

i nazywać się będzie w treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu ograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i  deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Programie Funkcjonalno – Użytkowym i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje  wykonanie robót budowlanych oraz usługę bankową polegającą na wykupie wierzytelności przez bank ………………………………………….wskazany w ofercie wykonawcy.

4. Zakres robót budowlanych obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej i systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowrocław, z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego miasta Inowrocław i dalej skierowanie ścieków na miejską oczyszczalnię ścieków.

Zakres zadania obejmuje :

- wykonanie projektu budowlanego dla całego zadania,

- uzyskanie pozwolenia na budowę dla całego zakresu zamówienia objętego projektem budowlanym,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w pkt. 4.7,

- uzyskanie wymaganych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla robót objętych projektami wykonawczymi, a w tym budowę systemu kanalizacji sanitarnej, wykonanie rozruchu przepompowni ścieków i kompletu prac związanych z zebraniem ścieków i ich przesyłanie do istniejącej kanalizacji na terenie miasta Inowrocław.

4.1 Zakres projektowania i budowy w zakresie kanalizacji sanitarnej obejmuje m.in. kanały grawitacyjne ze studniami rewizyjnymi i połączeniowymi, tłocznie ścieków, przepompownie przydomowe ścieków, przewody tłoczne, przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe, przyłącza wodociągowe do terenów tłoczni ścieków, ogrodzenie tłoczni ścieków, drogi dojazdowe do terenów tłoczni i zagospodarowanie terenu, doprowadzenie energii elektrycznej do tłoczni, sterowanie pracą obiektów, przesył informacji o stanach awaryjnych do jednostki centralnej.

4.2 Zakres projektowania i budowy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami i separatorami wód deszczowych i wylotem do rowu melioracyjnego, będącego odbiornikiem podczyszczonych wód deszczowych.

4.3 Wykonanie Projektu Budowlanego ( PB ) dla całego zadania obejmuje :

1) wykonanie PB kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Jacewo 1 i Jacewo 2 w zakresie :

- od ul. Rogowa w m. Inowrocław do m. Komaszyce ( poza obszarem planowanej obwodnicy miasta Inowrocławia ), wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 252, do drogi gminnej Nr 150526,

- od drogi Nr 252 wzdłuż drogi Nr 277 do dz. 173.11 i dalej od ul. Jacewskiej i ul. Bursztynowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2545 prowadzącej do m. Modliborzyce do dz. 90 ( skrzyżowanie z drogą Dalkowo – Turzany ),

- od drogi Nr 2545 do dz. 74.1 i dalej do dz. 73.15,

- od dz. 74.1 dalej do dz. 81,

- od drogi Nr 2545 ( dz. 170.18 ) do dz. 173.12 i dz. 173.10,

- od drogi Nr 2545 ( dz. 67.1 ) do dz. 62.

  - wykonanie kanalizacji deszczowej z separatorem i piaskownikiem w zakresie :

- od młyna wzdłuż drogi Nr 252 z odprowadzeniem wód do rowu (dz. 166 ),

- od ul. Bursztynowej w m. Inowrocław wzdłuż drogi Nr 252 do rowu ( dz. 251).

  - Wykonawca powinien wykonać do projektu budowlanego :

  - bilans ścieków z miejscowości Marulewy, Trzaski, Komaszyce, Pławinek, Dziennice. Balczewo, Marcinkowo, Olszewice, Turzany, Jaronty,

  - dokonać doboru przepompowni uwzględniając ilości ścieków obliczonych jw.

  - uzgodnienia z właścicielami posesji, zarządcami dróg,

  - projekt tymczasowej organizacji ruchu.

  - Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca opracuje materiały do wniosku i w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek powinien zawierać aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesionymi trasami i lokalizacją projektowanych obiektów budowlanych oraz mapy obrębowe (lub nr działek i nr obrębów), warunki techniczne gestora uzbrojenia oraz inne materiały wyszczególnione we druku wniosku.

  - Mapy do celów projektowych zabezpieczy Zamawiający.

  - Wykonanie projektów wykonawczych ( PW ) dla części robót objętych PB wraz z ich wykonaniem  obejmuje :

      - wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie określonym w pkt. 4.3 ppkt. 2,

      - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do każdej posesji   ( studnia D=400 mm zainstalowana za granicą działki ), pompowniami zbiorowymi i ewentualnie domowymi w zakresie :

- włączenie od ul. Rogowa w m. Inowrocław dalej wzdłuż drogi Nr 252 do młyna i dz. 238 i 267.1,

- od drogi nr 252 do dz. 234.3,

- od drogi Nr 252 do dz. 162.6,

- od drogi nr 252 do dz. 174.1 i 173.11

4.8 Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- budowę głównych przepompowni ścieków na trasie przebiegu projektowanych kanałów sanitarnych w ilości ok. 3 szt.,

- budowę przydomowych przepompowni ścieków o łącznej ilości ok. 12 szt.,

- budowę kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej  0,15m,  0,20m,  0,25m o łącznej dł. ok. 2,8 km,

- budowę grawitacyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej  0,15m o łącznej dł. ok. 1,2 km,

- budowę tłocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej  50mm o łącznej dł. ok. 1,2 km,

- budowę rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej  0,15mm, 0,10 mm o łącznej dł. ok. 1,3 km,

- budowę kanałów deszczowych  0,30 m, 0,20m, 0,15m o łącznej długości ok. 0,9 km,

- budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych, składających się z osadnika, separatora oraz wylotu do rowu w ilości dwie sztuki.

- zapewnienie organizacji ruchu drogowego w czasie zajęcia pasa drogi.

5. Usługa bankowa.

Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że :

- wykup wierzytelności będzie dokonany wyłącznie przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ze zmianami ) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odbioru wykonanych części robót i złożenia u Zamawiającego faktury za wykonane części robót,

- ostateczne rozliczenie i ostateczny wykup wierzytelności nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz robót, odbiorze ich bez usterek i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych,

- odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę banku podaną w ofercie wykonawcy,

- karencja w spłacie rat kapitałowych obejmie okres projektowania i realizacji robót budowlanych,

- okres karencji rozpoczyna się od daty zawarcia umowy,

- rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie okresu karencji,

- zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank,

- w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych,

§ 2

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych przedstawi Zamawiającemu koncepcję przedprojektową obejmującą zakres przedmiotu umowy określony w § 1.

- Termin wykonania projektu budowlanego ustala się do dnia …………………… .

- Termin wykonania projektów wykonawczych ustala się do dnia …………………

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie miesiąca od daty złożenia w Starostwie Powiatowym projektu budowlanego.

- Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego należycie wypełnionego Dziennika  Budowy wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi procesu budowlanego – w terminie  do ................. 2008 roku.

- Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy ustala się na  dzień .................... 2008 roku.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ………. 2008r

- Termin zakończenia spłaty wykonanej inwestycji ustala się na okres 10 lat  z uwzględnieniem okresu karencji, licząc od następnego miesiąca po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy obejmującego roboty budowlane..

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie się uważać za zakończone, jeżeli prace projektowe i roboty budowlane zostaną odebrane bez usterek i wydana zostanie decyzja pozwolenia na użytkowanie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

  - w terminie 3 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  złożenia do Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

  - wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych zapewniających gwarantowane wykonanie przedmiotu umowy.

  - wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

  - przejęcia  placu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia               i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

  - urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

  - zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

  - zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

  - ponoszenia   odpowiedzialności   za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

  - ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych,

  - zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

  - utrzymywania   terenu  budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych  urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów  na koszt własny,

  - wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

  - bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

  - odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

  - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

  - nanoszenia na bieżąco w dokumentacji  zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,

  - opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót,

  - przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

  - po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego,

  - likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

  - przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru.

2. Wykonywania przedmiotu zamówienia będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli zostanie wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający upoważni wykonawcę do reprezentowania go i wykonywania wszelkich czynności przed organami administracji związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

- dostarczenia wykonawcy map do celów projektowych,

- przyjęcia wykonanej dokumentacji projektowej, jeżeli dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą i sztuka budowlaną,

- zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcia  budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- odebranie wykonanych prac i robót zrealizowanych zgodnie z umową,

- dostarczenia do banku niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych przez bank w celu zawarcia umowy o wykup wierzytelności i dokonania wykupu tej wierzytelności,

- podpisania umowy o wykup wierzytelności z Bankiem wskazanym w ofercie wykonawcy.

2.  W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§ 5

      - Strony ustalają, że zamówienie będzie wykonane zgodnie z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową, wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy za cenę..............................................  złotych brutto słownie : ..............................................................................................................................., w tym podatek VAT wynosi ..................................... złotych.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 nie zawiera odsetek za okres karencji i spłaty.

      - Cena przedmiotu umowy wraz z odsetkami na dzień składania ofert, za okres karencji i spłaty  wynosi ............................ złotych.

      - Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.

      - Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6.

      - Podstawą rozliczenia całkowitego wykonania robót i wystawienia ostatecznej faktury VAT będzie protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony przez komisję Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy.

      - Podstawą wystawienia faktury ostatecznego rozliczenia będzie wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

      - Rozliczenie – wykup wierzytelności za faktury następować będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru.

§ 6

Zamawiający przewiduje rozliczenia  wykonanych robót w następujący sposób :

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru części robót ( świadectwo przejściowe ).

- Protokół części wykonania robót ( świadectwo przejściowe ) podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań :

  - pierwsza faktura o wartości nie większej niż 50 % ceny za wykonanie prac projektowych podanej w ofercie, może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej,

  - druga faktura za prace projektowe może być wystawiona po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę,

  - faktury za poszczególne części wykonania robót budowlanych mogą być wystawiane wyłącznie za wykonaną część ( element ) możliwą do odbioru,

  - suma wartości poszczególnych części i faktur ( a – c ) nie może przekroczyć 90 % całkowitej wartości oferty,

  - faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych nie mogą być wystawiane częściej niż jedna faktura na miesiąc,

  - ostatnia faktura ( odbiór ) ostatecznego zakończenia i odbioru robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10 % całkowitej wartości oferty,

- Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek, spełniał będzie warunki jego przeznaczenia i wydana zostanie decyzja pozwolenia na użytkowanie.

- Rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie okresu karencji.

- Zamawiający przewiduje karencję w spłacie kapitału na czas projektowania i wykonywania robót.

- Spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych, z uwzględnieniem okresu karencji.

- Odsetki pobierane przez Bank w okresie karencji i spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę banku podaną w ofercie wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie, w pierwszej kolejności na poczet spłaty zaliczane będą należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego, a następnie zaległe i bieżąca rata kapitału.

- Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty części lub całej kwoty zadłużenia przed terminem ostatecznej spłaty, a odsetki będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty.

- Skrócenie spłaty inwestycji nie spowoduje naliczania dodatkowych opłat lub prowizji przez Bank.

- Oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki, obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M z 20 – go dnia ostatniego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, powiększoną o stałą marżę = .... % w skali roku.

- Jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin spłaty ulegnie przesunięciu na następny dzień roboczy.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności przez Bank finansujący wykonawcę. Zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty :

- wykonawca lub Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty,

- spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowie,

- wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany spłaty zobowiązania przez wykonawcę lub Bank finansujący wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie będzie dla Zamawiającego wiążące,

§ 7

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych, jakie są określone w dokumentacji projektowej.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

- Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego.

- Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w przeciągu 4  dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

- Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,     świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

2.	Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  z podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym :

- zawarcie  umowy pomiędzy   wykonawcą, a  podwykonawcą  wymaga formy pisemnej,

- przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca przedstawi  Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą.
Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zaakceptowany przez  Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia  z  podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy lub dokumentacji projektowej  - karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5,

    - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy,  spowodowane przyczynami zawinionymi przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,1.%  wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.

§ 10

- Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą powołane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy:

  - Kierownik Budowy  – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

  - inspektor nadzoru – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- Przedstawicielem Wykonawcy jest:

- Kierownik budowy Pan.......................................... posiadający uprawnienia budowlane ....................... powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy lub innego dokumentu budowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy na budowie  będzie zgłaszał pisemnie wpisem do Dziennika Budowy gotowość robót do odbioru.

- W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o  wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi  Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządzany będzie protokół.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

6. Powiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni robocze przed dniem odbioru.

7. Przed  odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru

8. Jeżeli w trakcie odbiorów  zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów,  Zamawiający może  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

11.Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

  - wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją wykonawczą,

  - wykaz  ujawnionych wad lub usterek,

  - decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

§ 11

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia. Termin gwarancji wynosi 5 lat i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia. Termin rękojmi wynosi 5 lat i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki  (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad    osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 13

1.  Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % całkowitej ceny ofertowej tj................. zł w formie ......................

- Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 30 % należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę ............. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§14

            - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

            - Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy    postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

            - Zamawiający przewiduje wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności :

  - jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych w okolicznościach wymienionych w § 6 ust. 2,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może mieć to skutek, jak w pkt. lit. a,

  - jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji,

  - na skutek siły wyższej istnieje zmiana terminu wykonania zamówienia.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez powołana przez Zamawiającego komisję techniczną i Inspektora Nadzoru w formie opisowej i właściwie umotywowanej ( protokół wraz z uzasadnieniem ).

§ 15

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizację robót w terminie określonym w § 2  bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż           1 miesiąc.

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w pkt. 1 lit. 2 – 5, odstąpienie nastąpi  z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy  Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

    - Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

    - Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 16

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania zamówienia,

- harmonogram spłaty wykonanego przedmiotu umowy,

Zamawiający					                  Wykonawca

Załącznik Nr 7

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..

Zamawiający ………………………………….

Wykonawca ……………………………………

Umowa Nr …………………………………. z dnia ………………………………………..

Przedmiot umowy …………………………………………………………………………….

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, będącego przedmiotem gwarancji: …………………………………………………………………………………………………

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty (łącznie z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażeniem), wynosi …. miesiące(cy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. Lub np. okres gwarancji wynosi:

  - na roboty budowlane ….. miesięcy

  - na zainstalowane urządzenia i wyposażenie wg gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta; w razie nie załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta ……. miesięcy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………