Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/168/2008

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 29  grudnia 2008 roku

WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

| Klasyfikacja budżetowa |  |  | Treść | Kwota zaplanowana w budżecie | Kwota przetargowa + inspektor nadzoru | Ostateczny termin dokonania wydatku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 645.000,00 zł | 478.129,69 zł |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 645.000,00 zł | 478.129,69 zł |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Budowa drogi gminnej w m.Sławęcinek | 645.000,00 zł | 478.129,69 zł | 15 kwietnia 2009 r. |

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Jerzy Chachaj

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXX/168/2008

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy zadania:

„Budowa drogi gminnej w m. Sławęcinek”.

Przesunięcie wydatków spowodowane zostało późnym rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy 16 grudnia 2008 r. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wcześniejszych robót związanych z budową kanalizacji szczegółowej wzdłuż w/wym. drogi realizacja prac polegających na przebudowie drogi gminnej została przesunięta w czasie.

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Jerzy Chachaj