Załącznik Nr 6  do   Zarządzenia Nr  _________

Wójta  Gminy  Inowrocław

z dnia  17  marca  2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

| Dział | Rozdział | § | #### Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość szacunkowa | Plan finansowy | Poniesione Nakłady na 30.06.2008 | % realizacji | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Kredyty i pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 |  |  | # Rolnictwo i łowiectwo | 5.690.000 | 1.540.000 | 184.867,63 | 12,00 |  |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5.690.000 | 1.540.000 | 184.867,63 | 12,00 |  |  |
|  |  | 6050 | Kanalizacja JaksiceDworcowa | 3.390.000 | 150.000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Kruśliwiec ,Sławęcinek –Sójkowo kanalizacja wsi + kanalizacja szczegółowa przy istniejącym kolektorze | 800.000 | 440.000 | 154.867,63 | 35,20 |  |  |
|  |  |  | Kolektor główny w Jacewie od granicy miasta w kierunku Pławinka | 1.500.000 | 950.000 | 30.000,00 | 3,16 |  |  |
| 801 |  |  | Oświata i Wychowanie | 5.000.000 | 1.122.000 | 181.277,34 | 16,16 |  |  |
|  | 80101 |  | Szkoły Podstawowe | 5.000.000 | 1.122.000 | 181.277,34 | 16,16 |  |  |
|  |  | 6050 | Sala gimnastyczna Jaksice | 5.000.000 | 1.122.000 | 181.277,34 | 16,16 |  |  |
|  |  |  | ### RAZEM | 10.690.000 | 2.662.000 | 366.144.97 | 13,75 |  |  |

Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński