Załącznik Nr  6a  do Zarządzenia Nr ______

Wójta  Gminy Inowrocław

z dnia 17  marca  2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plan Na 2008 |  |  | z tego źródła finansowania |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Poniesione nakłady | % realizacji | Dochody własne jst |  | Środki Pochodzące z innych źródeł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 5.710.000 | 1.560.000 | 199.197,62 | 12,77 | 49.197,62 |  | 150.000,00 |  |
|  |  | 01009 |  | Spółki wodne | 20.000 | 20.000 | 14.329,99 | 71,65 | 14.329,99 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Rów w Jacewie | 20.000 | 20.000 | 14.329,99 | 71,65 | 14.329,99 |  |  |  |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5.690.000 | 1.540.000 | 184.867,63 | 12,00 | 34.867,63 |  | 150.000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Kanalizacja Jaksice Dworcowa | 3.390.000 | 150.000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kruśliwiec ,Sławęcinek –Sójkowo kanalizacja wsi + kanalizacja szczegółowa przy istniejącym kolektorze | 800.000 | 440.000 | 154.867,63 | 35,20 | 4.867,63 |  | 150.000,00 |  |
|  |  |  |  | Kolektor główny w Jacewie od granicy miasta w kierunku Pławinka | 1.500.000 | 950.000 | 30.000,00 | 3,16 | 30.000,00 |  |  |  |
|  | 600 |  |  | Transport i łączność | 5.568.888 | 3.595.958 | 2.794.754,70 | 77,72 | 2.784.754,70 |  |  |  |
|  |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 460.000 | 400.000 | 2.320,00 | 0,58 | 2.320,00 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Chodnik w Tupadłach | 460.000 | 400.000 | 2.320,00 | 0,58 | 2.320,00 |  |  |  |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 990.000 | 489.000 | 317.749,06 | 64,98 | 307.749,06 |  | 10.000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Budowa chodnika w m. Czyste | 40.000 | 20.000 | 14.626,58 | 73,13 | 14.626,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa chodnika Orłowo I etap 400 m | 500.000 | 264.000 | 239.123,95 | 90,58 | 234.123,95 |  | 5.000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa chodnika Marcinkowo 1300m I etap | 450.000 | 205.000 | 63.998,53 | 31,22 | 58.998,53 |  | 5.000,00 |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi Publiczne gminne | 4.118.888 | 2.706.958 | 2.474.685,64 | 91,42 | 2.474.685,64 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Budowa drogi Orłowo Gnojno i Orłowo-Więcławice | 1.500.000 | 1.081.000 | 1.080.681,83 | 99,98 | 1.080.681,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa chodnika Trzaski | 65.000 | 37.320 | 37.313,75 | 99,98 | 37.313,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa drogi Sławęcinek Sójkowo | 806.000 | 645.000 | 481.129,69 | 74,59 | 481.129,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa chodnika Cieślin | 90.800 | 90.800 | 90.751,66 | 99,95 | 90.751,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | Turzany wymiana bruku i bud.drogi metodą ulepszoną | 700.000 | 100.000 | 74.212,60 | 74,21 | 74.212,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa chodnika Krusza Podlotowa 82 m | 60.000 | 30.000 | 28.410,41 | 94,70 | 28.410,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa drogi w Kruszy Podlotowej do p.Matuszaka | 60.000 | 60.000 | 60.000,58 | 100,00 | 60.000,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa dróg metodą ulepszoną | 837.088 | 662.838 | 622 185,12 | 93,87 | 622 185,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Kłopot 800 m | 48.000 | 48.000 | 47.944,32 | 99,88 | 47.944,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -2- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Komaszyce | 36.000 | 36.000 | 16.000,00 | 44,44 | 16.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Piotrkowice do p. Nowaka | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Balczewo 500 + 500 m | 100.000 | 56.000 | 55.924,80 | 99,87 | 55.924,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Batkowo 1300 m | 200.000 | 150.000 | 150.541,07 | 100,36 | 150.541,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Jaksice - Nowe Oś.2000 m | 150.000 | 135.500 | 135.441,79 | 99,96 | 135.441,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Jakscie ul. Długa | 90.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | - budowa drogi w Miechowicach około 60 m z kostki | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | - budowa drogi w Dziennicach | 98.088 | 87.338 | 87.333,14 | 99,99 | 87.333,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Tupadły droga do ujęcia wody | 15.000 | 15.000 | 14.000,00 | 93,33 | 14.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Krusza Podlotowa droga do p. Grabowskiego | 30.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |  |  |  |
|  | 750 |  |  | Administracja Publiczna | 1.108.800 | 1.108.800 | 967.907,96 | 87,29 | 967.907,96 |  |  |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin | 1.108.800 | 1.108.800 | 967.907,96 | 87,29 | 967.907,96 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wymiana poszycia dachowego na budynku UG | 878.800 | 878.800 | 857.867,98 | 97,62 | 857.867,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa parkingu | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wymiana kaloryferów | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Zakup równiarki i walca do wyrównywa.dróg | 160.000 | 160.000 | 100.040,00 | 62,52 | 100.040,00 |  |  |  |
|  |  |  | 6060 | Zakupy sprzętu kompuerowego | 10.000 | 10.000 | 9.999,98 | 99,99 | 9.999,98 |  |  |  |
|  | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110.000 | 110.000 | 107.875,15 | 98,07 | 107.875,15 |  |  |  |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze Straże Pożarne | 110.000 | 110.000 | 107.875,15 | 98,07 | 107.875,15 |  |  |  |
|  |  |  | 6060 | Zakup sprzętu pożarniczego :samochód gaśniczy , 2 pompy pożarnicze dla OSP Gnojno i Jacewo | 110.000 | 110.000 | 107.875,15 | 98,07 | 107.875,15 |  |  |  |
|  | 801 |  |  | Oświata i Wychowanie | 5.247.000 | 1.368.780 | 413.237,24 | 30,19 | 413.237,24 |  |  |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły Podstawowe | 5.247.000 | 1.368.780 | 413.237,24 | 30,19 | 413.237,24 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Sala gimnastyczna Jaksice | 5.000.000 | 1.122.000 | 181.277,34 | 16,16 | 181.277,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | SP Orłowo –termodernizacja i modernizacja w tym: - wymiana pokrycia dachowego - wymiana okien i drzwi - wymiana instalacji elektrycznej - wymiana instalacji odgromowej - remont komina | 247.000 | 246.780 | 231.959,90 | 93,99 | 231.959,90 |  |  |  |
|  | 852 |  |  | Pomoc Społeczna | 32.000 | 32.000 | 32.000,00 | 100,00 | 32.000,00 |  |  |  |
|  |  | 85219 |  | GOPS | 32.000 | 32.000 | 32.000,00 | 100,00 | 32.000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 6060 | Zakup samochodu | 32.000 | 32.000 | 32.000,00 | 100,00 | 32.000,00 |  |  |  |
|  | 900 |  |  | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 1.850.842 | 1.367.992 | 1.146.192,60 | 83,79 | 1.146.192,60 |  |  |  |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic placów i dróg | 350.842 | 227.992 | 227.990,77 | 100,00 | 227.990,77 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Oświetlenie gminy | 350.842 | 227.992 | 227.990,77 | 100,00 | 227.990,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -3- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 820.000 | 820.000 | 813.317,19 | 99,67 | 813.317,19 |  |  |  |
|  |  |  | 6210 | Wodociąg w Orłowie | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wodociąg w Kłopocie | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wykonanie wodociągu + przyłącze na terenie Gminy | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wykonanie kolektora ściekowego w m.Kruśliwiec | 700.000 | 700.000 | 693.317,19 | 99,04 | 693.317,19 |  |  |  |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 680.000 | 320.000 | 104.884,64 | 32,78 | 104.884,64 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Modernizacja OSP w Jacewie | 280.000 | 220.000 | 17.549,00 | 7,98 | 17.549,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Modernizacja i termomodernizacja pałacu w Komaszycach | 400.000 | 100.000 | 87.335,64 | 87,33 | 87.335,64 |  |  |  |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Budowa boiska sportowego w Czyste | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.637.530 | 9.153.530 | 5.661.165,27 | 61,85 | 5.501.165,27 |  | 160.000,00 |  |

Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński