Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXVIII/175/2004      z dnia  25 czerwca 2004 r.

| # Plan rozwoju lokalnego gminy Inowrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Nazwa projektu | Nazwa planowanego działania | Kolejność realizacji | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etap działania z przewidywanym czasem (harmonogram realizacji) | Oczekiwania i rezultaty |  | Nakłady do poniesienia |  | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ### Podokresy programowania w latach 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | I. Zaopatrzenie w wodę i system odprowadzania i oczyszczania ścieków II. Lokalna infrastruktura drogowa III.. Baza oświatowa IV. Lokalna infrastruktura turystyczna i kulturalna | Wymiana rurociągu wody pitnej w Trzaskach Wykonanie kanalizacji szczegółowej w Łojewie i okolicznych wsiach Kanalizacja ściekowa kolektor do Pławinka Kanalizacja ściekowa w m. Cieślin, Kruśliwiec, Sójkowo, Strzemkowo, Gnojno, Stefanowo Kanalizacja ściekowa w m. Popowice i Krusza Zamkowa Dokończenie budowy drogi Jacewo małe-Balin Budowa drogi osiedle Pierańskie Jednostronny chodnik na ul. Powst.Wilkp. i Szkolnej w Jaksicach Jednostronny chodnik Jaksice -Borkowo Asfalt ul. Słoneczna w Jaksicach Skrzyżowanie ul. Szosa Bydgoska z drogami pow. i gminnymi w Jaksicach Dywanik asfaltowy Łąkocin Dywanik asfaltowy od szkoły do posesji p.Wróblewskiego w Łojewie Budowa parkingu przy kościele w Orłowie Budowa chodnika od drogi Latkowo do drogi Czyste Droga .powiatowa w Orłowie Sławęcinek-poszerzenie drogi Wykonanie 1 zatoki na przystanku autobusowym w Sławęcinku Budowa drogi Słońsko-Olszewice Budowa chodnika wzdłuż drogi woj. w Tupadłach w kierunku Kruszwicy Żalinowo- dywanik asfaltowy od krzyżówki do sołtysa p. Sibora w Kr.Podlotowej Dywanik asfaltowy na drodze Pławin-Wielowieś Przedłużenie chodnika z Kruszy Duchownej do Tupadeł Dywanik asfaltowy w Kruszy Podlotowej na odcinku od drogi powiatowej do p. Skowrońskiego Wykonanie chodnika z zatoczką w Sikorowie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach I wykup gruntu pod boisko pełno wymiarowe Budowa Domu Kultury w Górze Świetlica wiejska dla miejscowości Czyste | I | Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr AiB 7351-3/19/04 z dnia 23.03.2004r Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr AiB7351-3/72/03 z dnia 7.07.03 Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr AiB 7351-3/74/03 z dnia 24.07.03 wpł. 17.10.03 Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr AiB7351-3/40/03 z dnia 27.05.03 Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie zawiadomienia Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji c Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr z dnia Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 2004 - 2006 2004 2004 2004-2006 2004 - 2006 2004 2004 2003 – 2004 2004 – 2005 2004 2003 – 2004 2005 – 2006 2005 – 2006 2004 2004 – 2006 2005 2006 2003 - 2004 2004-2006 2006 2006 2004 2006 2004 2005 – 2006 2004- 2006 2004 |  | Aktualnie wieś zaopatrywana jest w wodę wodociągiem żeliwnym i azbestowym. Po wymianie nastąpi poprawa jakości wody pitnej, zmniejszy się awaryjność sieci, Zwiększy się dostępność do wody Pitnej Cel projektów –uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz uzbrojenie terenu w celu poprawy jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. W wyniku inwestycji nastąpi likwidacja istniejących zbiorników bezodpływowych i podłączenie ich do kanalizacji. Tereny objęte projektami są całkowicie zwodociągowane dlatego poważnym problemem ochrony środowiska jest dysproporcja pomiędzy ilością wody dostarczanej do gospodarstw domowych i rolnych a odprowadzonymi ściekami. Oczekiwane rezultaty -poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez wyeliminowanie istniejących nieszczelnych zbiorników nieczystość -uzbrojenie terenów inwestycyjnych -poprawa stanu czystości wód - zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia Budowa drogi to skrócenie dojazdu o ok.10 km do Gniewkowa i Wierzchosławic, a z tym wiąże się zmniejszenie emisji spalin do atmosfery Przy drodze powstała zwarta zabudowa mieszkaniowa. W wyniku budowy drogi stworzy się mieszkańcom możliwość dojazdu do drogi wojewódzkiej Wieś Jaksice stanowi zwartą budowę mieszkaniową.budowa chodnika zwiększy bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci uszęszczających do Szkoły Podstawowej Nastąpi wzrost bezpieczeństwa dla ludzi, zwiększy bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły przy drodze krajowej Ulica jako droga osiedlowa stanowi równocześnie dojazd do pól uprawnych, przez co ruch pojazdów rolniczych niszczy istniejącą nie zamkniętą podbudowę tłuczniową. Inwestycja spowoduje polepszenie dojazdu, dojścia mieszkańców. Zniwelowane zostaną częściowo różnice między miastem a wsią. Bezkolizyjne skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo poruszających się po drogach Droga gminna 650m Połączy drogę gminną Od centrum wsi Do drogi wojew. na Włocławek Utwardzenie ok.300 mb.i zamknięcie podbudowy asfaltem Usprawni właściwe korzystanie z drogi rolnikom,wędkarzom i mieszkańcom korzystania z wód jeziora Nastąpi poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego na drodze powiatowej Nastąpi wzrost bezpieczeństwa dla ludzi poprzez częściową likwidację zagrożeń stwarzanych przez dużą ilość pojazdów poruszających się ruchliwą drogą woj. Obecnie rozwój Inwestycji Budownictwa usługowego przemysłowego i mieszkaniowego wymusza na gminie dla poprawy bezpieczeństwa jej poszerzenie Bezpieczne korzystanie z komunikacji zbiorowej autobusowej przy ruchliwej drodze krajowej Droga powiatowa łącząca dwie miejscowości daje skrót od drogi Parchańskiej w kierunku Torunia Droga wojewódzka o dużym natężeniu ruchu ,brak chodnika po jego wybudowaniu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci uczęszczających do SP Droga dot. terenu zabudowy rolniczej I produkcyjno-rolniczej 500 mb. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się przy drodze krajowej. Istniejąca droga o nawierzchni żużlowej utrudnia korzystanie z drogi mieszkańcom. Położenie dywanika ok.300 m poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników i komfort jazdy Budowa chodnika i zatoki autobusowej poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi powiatowej odcinek 127 mb. Cel- zmniejszenie różnic między miastem a wsią pod względem dostępu do edukacji. Brak odpowiedniej infrastruktury sportowej ogranicza sprawność fizyczną dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. Domy kultury i świetlice wiejskie są istotnym elementem w organizacji życia społeczności. Przy braku innych rozrywek kulturalnych w rejonie funkcjonowanie świetlic pozwala na Aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci, młodzież .Projekt zmobilizuje lokalną społeczność do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków życia na wsi, stworzenia korzystnego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego wsi. | 365.000,00 3.481.163,- 1.044.349,- 2.436.814,- 2.448.063,- 734.419,- 1.713644,- Cieślin 2.098.899,- Kruśliwiec 473.584,- 142.075,- 331.509,- Sójkowo 448.341,- 134.502,- 313.839,- Strzemkow 493.210,- 147,963,- 345.247,- Gnojno 721.637,- 216.491,- 505.146,- Stefanowo 5.106.649,- 1.531.995,- 3.574.654, Popowice 712.977,- 213.893,- 499.084,- KruszaZam 696.096,- 208.829,- 487.267,- 1.341.594,- 560.000,- 741.594,- 40.000,- 370.000,00 130.000,00 70.000,- 150.000,- 500.000,- 300.000,- 350.000,00 900.000,- 300.000,- 600.000,- 500.000,- 10.000,- 200.000,00 50.000,- 1.000.000,- 100.000,- 50.000,- 720.000,- 320.000,- 400.000,- 500.000,- 300.000,- 200.000,- 500.000,- 15.000,- 200.000 200.000,- 60.000,- 1.800.000,- 25.000,- 425.000,- 1.350.000,- 770.000,- I etap 350.000,00 IIetap 420.000,- 100.000,00 | Budżet gminy GZK Inowrocław Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Budżet gminy PWiK w Inowrocławiu Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Budżet gminy Środki UE Urząd arszałkowski Budżet gminy Budżet gminy Starostwo Powiatowe Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy GDDKiA Budżet gminy U.E. U. Marszałk. Budżet gminy Starostwo Powiatowe Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Starostwo Powiatowe Budżet gminy Urz. Marsz. Budżet gminy Urz. Marsz. Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy „ Środki UE i MENiS Budżet gminy Budżet gminy |  |  |  |