Zał. nr 1 do uchwały

ze zmianami wprow.URGXXV/181/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

1. Budowa Domu Kultury w Górze    					2003-2006

2. Dokończenie inwestycji Gimnazjum

w Sławęcinku 								2003-2004

3. Remont świetlicy w Kruszy Duchownej					2003

4. Budowa Sali Gimnastycznej  przy

Szkole Podstawowej w Jaksicach

i wykup gruntu pod boisko

pełno wymiarowe 								2005-2006

5. Wymiana rurociągu wody pitnej

w Trzaskach 									2004-2006

6. Dokończenie budowy drogi Jacewo

- małe- Balin 									2004- 2005

7. Budowa drogi osiedle- Pierańskie 					2004

8. Plac przy kościele + krzyżówka w Jaksicach  				2003-2004

- jednostronny chodnik na ulicy  Powstańców Wlkp.  					i Szkolnej         							2003-2004

- jednostronny chodnik  Jaksice- Borkowo 				2004-2005

- asfalt na ulicy Słonecznej w Jaksicach 				2004

- skrzyżowanie ul. Szosa Bydgoska z drogami powiatowymi

i gminnymi w Jaksicach                                                                       2003-2004

9. Dywanik asfaltowy- Łąkocin                                                                   2005-2006

10. Asfalt droga od szkoły do posesji

p. Wróblewskiego –Łojewo 							2005-2006

11.   Orłowo- chodnik i pętla do szkoły 					2003

- budowa parkingu przy kościele w Orłowie 				2004

- chodnik od drogi Latkowo do drogi Czyste 				2004-2006

12. Sławęcinek – poszerzenie drogi Sławęcinek  				2005

- wykonanie 1 zatoki na przystanku autobusowym

w Sławęcinku 								2006

13. Słońsko- budowa drogi Słońsko-Olszewice  				2003-2005

14. Turzany- chodnik od przystanku do Szkoły 				2003

15. Góra- Budowa chodniku w Górze między Szkołami  			2003

16. Trzaski- wytyczenie dróg w sołectwie

z uwzględnieniem poboczy i rowów przydrożnych. 			2003

17. Tupadły- dokończenie drogi Szkoła Podstawowa

- Mleczarnia wraz z ułożeniem chodnika od Szkoły

do drogi krajowej Poznańskiej z utwardzeniem 				2003

- zatoka autobusowa w Tupadłach 					2003

- budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej

w kierunku Kruszwicy ok. 1 km 						2004-2006

18. Żalinowo- położenie dywanika asfaltowego

na odcinku od krzyżówki do sołtysa p. Sibora w Kruszy Podlotowej  ok.300 mb.   2006

19. Pławin- położenie dywanika asfaltowego

na drodze Pławin – Wielowieś 						2006

20. Kolektor Kanalizacyjny do Łojewa 					2003

- wykonanie kanalizacji szczegółowej

w Łojewie i okolicznych wsiach  			           	            2003-2004

21. Przedłużenie chodnika z Kruszy Duchownej do Tupadeł		2004

22. Remont kapitalny dachu na budynku Urzędu Gminy 			2004

23. Położenie dywanika asfaltowego w Kruszy Podlotowej

na odcinku 130 mb.od drogi powiatowej do pana Skowrońskiego 	2006

24. Kanalizacja ściekowa, kolektor do Pławinka				2004

25. Kanalizacja ściekowa w m. Cieślin,Kruśliwiec,Śójkowo,                     2003-2006

Śtrzemkowo,Gnojno,Stefanowo

26. Kanalizacja ściekowa w m. Popowice i Krusza Zamkowa               2004-2006

27. Dokumentacja i wykonanie chodnika z zatoczką w Sikorowie          	     2004

28. Zakup gotowej świetlicy z wyposażeniem dla miejscowości Czyste   	     2004

29. Przedłużenie sieci wodociągowej w Sławęcinku o długości ok. 120 mb  2005

30. Przedłużenie sieci wodociągowej w Miechowicach o długości

ok.190 mb.                                                                                                    2004 r.