Załącznik Nr 3  do Uchwały  Nr --------

Rady Gminy w Inowrocławiu

z dnia  15 listopada   2004 roku

Projekt			Plan inwestycji na 2005 r.

| Dział | Rozdział | § | #### Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość szacunkowa | Nakłady poniesione do 30.09 | Przewidyw. Zobowiąz. z 2004 r | Projekt ##### Wydatków Budżetu na 2005 rok | w tym: |  |  | inwestycje wieloletnie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne | Środki pozabu- dżetowe |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 010 |  |  | # Rolnictwo i łowiectwo | 4.692.136 | 7.906 | 92.094 | 4.407.136 | 3.939.136 | 468.000 |  | 185.000 |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3.857.136 |  |  | 3.857.136 | 3.857.136 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa kolektora kanalizacyjnego ul.B.Krzywoustego w Inowrocławiu - Pławin | 2.448.063 |  |  | 2.448.063 | 2.448.063 |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa kolektora kanalizacyjnego Popowice-Krusza Zamkowa | 1.409.073 |  |  | 1.409.073 | 1.409.073 |  |  |  |  |
|  | 01036 |  | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 835.000 | 7.906 | 92.094 | 550.000 | 82.000 | 468.000 |  | 185.000 |  |
|  |  | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czyste | 275.000 | 7.906 | 92.094 | 175.000 | 35.000 | 140.000 |  |  |  |
|  |  |  | Rekultywacja stawu w Gnojnie | 60.000 |  |  | 60.000 | 12.000 | 48.000 |  |  |  |
|  |  |  | Wiejski Park Rekreacji w Łojewie | 500.000 |  |  | 315.000 | 35.000 | 280.000 |  | 185.000 |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2.300.000 | 215.672 | 844.328 | 1.240.000 | 1.240.000 |  |  |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 550.000 | 200.000 |  | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6620 | Budowa drogi Olszewice – Słońsko | 550.000 | 200.000 |  | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1.750.000 | 15.672 | 844.328 | 890.000 | 890.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa drogi Jacewo Małe - Balin | 1.400.000 | 15.416 | 544.584 | 840.000 | 840.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa chodnika Jaksice - Borkowo | 350.000 | 256 | 299.744 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 750 |  |  | ## Administracja publiczna | 273.000 |  |  | 273.000 | 273.000 |  |  |  |  |
|  | 75023 |  | ## Urzędy Gmin | 273.000 |  |  | 273.000 | 273.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | ## Remont dachu na budynku Urzędu Gminy | 150.000 |  |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa parkingu za budynkiem Urzędu | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana okien i kaloryferów | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Wymiana kotłów grzewczych gazowych | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6060 | ## Zakup sprzętu komputerowego | 13.000 |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § | ## Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość szacunkowa | Nakłady poniesione do 30.09 | Przewidywzobowiąz. z 2004 r. | Projekt Wydatków Budżetu na 2005 rok | w tym: |  |  | inwestycje | wieloletnie |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne |  | Środki pozabudżetowe | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 754 |  |  | ## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47.000 |  |  | 47.000 | 47.000 |  |  |  |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze Straże Pożarne | 40.000 |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6060 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gnojno | 40.000 |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |
|  | 75414 |  | Obrona Cywilna | 7.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6060 | Zakup komputera z oprogramowaniem | 7.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 391.000 |  |  | 391.000 | 391.000 |  |  |  |  |
|  | 90017 |  | ## Zakłady gospodarki komunalnej | 391.000 |  |  | 391.000 | 391.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6210 | Wykonanie wodociągu z przyłączami w Sławęcinku | 36.000 |  |  | 36.000 | 36.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonanie wodociągu w Balczewie | 100.000 |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana sieci w Jaksicach na odcinku ul.Dworcowa – P.Leśniak , SUR | 40.000 |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami Jaksice - Borkowo | 120.000 |  |  | 120.000 | 120.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana zasuw na sieci wodociągowej | 20.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakup samochodu dostawczego | 75.000 |  |  | 75.000 | 75.000 |  |  |  |  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 770.000 | 77.762 | 272.238 | 420.000 | 420.000 |  |  |  |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 770.000 | 77.762 | 272.238 | 420.000 | 420.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa domu kultury w Górze | 770.000 | 77.762 | 272.238 | 420.000 | 420.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ### RAZEM | 8.473.136 | 301.340 | 1.208.660 | 6.778.136 | 6.310.136 |  | 468.000 | 185.000 |  |

###### Wójt  Gminy Inowrocław

###### Tadeusz Kwiatoń