Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  Nr 116/2005

Wójta   Gminy  Inowrocław

z dnia   24  marca   2005 roku

| Dział | Rozdział | § | Zadanie inwestycyjne | Wartość Szacunkowa | Plan finansowy | Poniesione wydatki | % realizacji | Źródła finansowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Urz.Wojew. |  |
| 600 |  |  | Transport i Łączność | 4.205.000 | 2.455.000 | 586.210 | 23,88 | 586.210 |  |  |
|  | 60011 | 6650 | Drogi publiczne krajowe | 460.000 | 260.000 | 159.963 | 61,52 |  |  |  |
|  |  |  | Rozb.skrzyż.w Kruszy Duchownej | 10.000 | 10.000 | 9.963 |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodnik Tupadły-Krusza Duchowna | 150.000 | 150.000 | 50.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaksice skrzyżowanie | 300.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 60013 | 6630 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10.000 | 10.000 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Dok.chodnika w Tupadłach w kierunku Kruszwicy | 10.000 | 10.000 | - |  |  |  |  |
|  | 60014 | 6620 | Drogi publiczne powiatowe | 465.000 | 355.000 | 240.494 | 67,74 |  |  |  |
|  |  |  | Droga Olszewice Słońsko | 310.000 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Jednostronny chodnik na ulicy Powst.Wlkp.i Szkolnej Jaksice | 100.000 | 100.000 | 11.712 |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentacja chodnik w Orłowie | 30.000 | 30.000 | 3.782 |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentacja i wykonanie chodnika w Sikorowie | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |
|  | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 3.270.000 | 1.830.000 | 185.753 | 10,15 |  |  |  |
|  |  |  | Orłowo parking plus pętla dokończenie inwestycji | 300.000 | 200.000 | 161.076 |  |  |  |  |
|  |  |  | Droga Jacewo-Balin | 1.700.000 | 560.000 | 12.879 |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaksice asfalt ul. Słoneczna | 400.000 | 400.000 | 7.800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ulica – Jacewo Osiedle Pierańskie | 370.000 | 370.000 | 3.742 |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodnik w stronę Borkowa | 500.000 | 300.000 | 256 |  |  |  |  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 105.000 | 15.000 | - |  |  |  |  |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 105.000 | 15.000 | - |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Remont.starego.skrzydła G.Sławęcinek | 105.000 | 15.000 | - |  |  |  |  |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 12.035 | 12.035 | 12.035 | 100,00 |  | 12.035 |  |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społecz. | 12.035 | 12.035 | 12.035 |  |  |  |  |
|  |  | 6060 | Zakup komputerów z oprogramowaniem | 12.035 | 12.035 | 12.035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2- |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § | Zadanie inwestycyjne | Wartość Szacunkowa | Plan finansowy | Poniesione wydatki | % realizacji | Środki własne |  | Urz.Wojew. |
| 900 |  |  | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 3.509.747 | 2.833.316 | 2.514.350 | 66,24 | 1.876.947 |  |  |
|  | 90095 | 6050 | ### Pozostała działalność | 2.809.300 | 2.190.316 | 2.164.350 | 69,71 |  |  |  |
|  |  |  | - budowa kolektora kanalizacyjnego Inowrocław Cieślin - opracowanie dokumentacji na kanalizację szczegółową dla sołectwa Cieślin - budowa kolektora kanalizacyjnego Inowrocław Cieślin zgodnie z uchwała o wydatkach które nie wygasają z upł.roku budżetowego 2004 | 2.759.300 50.000 | 2.140.316 50.000 | 1.502.913 24.034 637.403 |  |  |  |  |
|  | 90017 | 6210 | Sieć wodociągowa - Jacewo 1 - Jacewo 2 - Komaszyce – Dziennice - Batkowo-Mimowola - Miechowice - Jaronty - Trzaski | 700.447 59.221 26.500 135.078 100.000 18.900 360.748 | 643.000 59.221 26.500 135.078 100.000 20.000 302.201 | 350.000 59.221 26.500 135.078 100.000 20.000 9. 201 | 54,43 |  |  |  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.045.043 | 450.000 | 357.976 | 79,55 | 357.976 |  |  |
|  | 92109 | 6050 | ### Budowa domu Kultury w Górze | 770.043 | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Zakup i montaż świetlicy w miejsc.Czyste | 275.000 | 100.000 | 7.976 |  |  |  |  |
| 926 |  |  | Kultura Fizyczna i sport | 25.000 | 25.000 | - |  |  |  |  |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu | 25.000 | 25.000 | - |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Zakup i montaż.pawilonu dla sportowców | 25.000 | 25.000 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.901.825 | 5.790.351 | 3.470.571 | 48,72 | 2.821.133 | 12.035 |  |

#### Wójt Gminy Inowrocław

##### Tadeusz Kwiatoń