Załącznik Nr  4  do   Zarządzenia    Nr ______

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia   24   sierpnia   2005 roku

| Dział | Rozdział | § | #### Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość szacunkowa | Plan finansowy | Poniesione wydatki | % % realizacji | Źródła | finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne | Środki pozabu- Dżetowe |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 |  |  | # Rolnictwo i łowiectwo | 12.042.000 | 3.908.960 | 11.598 | 0,30 | 11.598 |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11.676.000 | 3.542.960 | 7.298 | 0,21 |  |  |
|  |  | 6050 | Kanalizacja szczegółowa w Łojewie | 3.481.163 | 1.044.349 | - |  |  |  |
|  |  |  | Kanalizacja – kolektor tłoczny w kierunku Pławinka I etap | 1.400.000 | 400.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | Kanalizacja kolektor tłoczny w kierunku Sójkowa ,Strzemkowa,Gnojna i Stefanowa | 6.769.837 | 2.073.611 | 6.453 |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentacje na kanalizacje szczegółową do Cieślina | 25.000 | 25.000 | 845 |  |  |  |
|  | 01036 |  | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 366.000 | 366.000 | 4.300 | 1,17 |  |  |
|  |  | 6050 | Świetlica Czyste | 275.000 | 275.000 | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej oraz doposażenie w Kruszy Duchownej | 91.000 | 91.000 | 4.000 |  |  |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6.331.000 | 4.818.506 | 367.071 | 7,62 | 367.071 |  |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 576.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |  |  |
|  |  | 6650 | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową Krusza Duchowna –Tupadły | 576.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500.000 | 325.000 | - |  |  |  |
|  |  | 6630 | Tupadły chodnik w kierunku Kruszwicy | 500.000 | 325.000 | - |  |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1.595.000 | 1.209.506 | 50.000 | 4,13 |  |  |
|  |  | 6620 | Jaksice chodnik ul.Powstańców Wielkopolskich-160.000 i ul. Szkolna –128.288 | 300.000 | 288.288 | 20.000 |  |  |  |
|  |  |  | Orłowo chodnik | 530.000 | 526.218 | 30.000 |  |  |  |
|  |  |  | Sikorowo dokończenie chodnika | 15.000 | 15.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | Budowa drogi Olszewice -Słońsko | 720.000 | 350.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w m. Kłopot w kierunku Inowrocławia | 30.000 | 30.000 | - |  |  |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3.660.000 | 3.184.000 | 217.071 | 6,82 |  |  |
|  |  | 6050 | Jaksice chodnik do Borkowa | 550.000 | 550.000 | 600 |  |  |  |
|  |  |  | Dywanik asfaltowy Łąkocin | 500.000 | 300.000 | 10.360 |  |  |  |
|  |  |  | ## Dywanik asfaltowy od szkoły do drogi p.Wróblewskiego w Łojewie | 200.000 | 200.000 | 6.534 |  |  |  |
|  |  |  | ## Sławęcinek poszerzenie drogi | 100.000 | 100.000 | 5.657 |  |  |  |
|  |  |  | ## Krusza Podlotowa –dywanik asfaltowy od krzyżówki do sołtysa p.Sibory | 500.000 | 250.000 | 1.085 |  |  |  |
|  |  |  | ## Droga Jacewo-Balin | 1.125.000 | 1.110.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | ## Jaksice droga ul. Słoneczna | 400.000 | 393.000 | 1.220 |  |  |  |
|  |  |  | ## Droga Osiedle Pierańskie | 285.000 | 281.000 | 191.615 |  |  |  |
| 750 |  |  | Administracja Publiczna | 13.000 | 13.000 | 8.333 | 64,10 | 8.333 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy Gmin | 13.000 | 13.000 | 8.333 | 64,10 |  |  |
|  |  | 6060 | Zakup sprzętu komp.z oprogramow. | 13.000 | 13.000 | 8.333 |  |  |  |
| 801 |  |  | Oświata i Wychowanie | 66.000 | 66.000 | 23.996 | 36,36 | 23.996 |  |
|  | 80101 |  | Szkoły Podstawowe | 40.000 | 40.000 | - |  |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa sali gimn.przy SP w Jaksicach i wykup gruntu | 40.000 | 40.000 | - |  |  |  |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 26.000 | 26.000 | 23.996 | 92,29 |  |  |
|  |  | 6050 | Demontaż starego pieca c.o. i montaż nowego pieca c.o. w Gimn.Żalinowo | 26.000 | 26.000 | 23.996 | 92,29 |  |  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 651.200 | 651.200 | 307.760 | 47,26 | 307.760 |  |
|  | 90015 |  | ## Oświetlenie ulic,placów i dróg | 50.000 | 50.000 | 5.560 | 11,12 |  |  |
|  |  | 6050 | ## Oświetlenie drogowe | 50.000 | 50.000 | 5.560 |  |  |  |
|  | 90017 |  | ## Zakłady gospodarki komunalnej | 589.000 | 589.000 | 290.000 | 49,24 |  |  |
|  |  | 6210 | Wykonanie wodociągu z przyłączami w Sławęcinku | 36.000 | 36.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | Wykonanie wodociągu w Balczewie | 100.000 | 100.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana wodociągu w Jaksicach na odcinku ul.Dworcowa –p.Leśniak,SUR | 40.000 | 40.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami Jaksice-Borkowo | 120.000 | 120.000 | - |  |  |  |
|  |  |  | Sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski | 293.000 | 293.000 | 290.000 |  |  |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 100,00 |  |  |
|  |  | 6060 | Zakup pieca c.o. do budyn.komun.Jaksice | 12.200 | 12.200 | 12.200 |  |  |  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 770.000 | 250.000 | 249.835 | 99,93 | 249.835 |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 770.000 | 250.000 | 249.835 | 99,93 |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa Domu Kultury w Górze | 770.000 | 250.000 | 249.835 |  |  |  |
|  |  |  | ### RAZEM | 19.873.200 | 9.707.666 | 968.593 | 9,98 | 968.593 |  |

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz  Kwiatoń